Rozwiązanie instytucjonalne realizacji Przedsięwzięcia “Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – zwanego dalej Przedsięwzięciem

Cel Przedsięwzięcia.

Celem realizacji Przedsięwzięcia jest doprowadzenie do stanu kompleksowego uregulowania gospodarki wodno ściekowej na obszarze stanowiącym zlewnię wód Jeziora Żywieckiego.

Obszar, na którym będzie realizowane Przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – poszczególne zadania inwestycyjne wchodzące w jego skład, realizowane będzie na terenie następujących gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec. Wszystkie wymienione gminy wchodzą w skład Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

## Podstawa realizacji Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie ze względu na swój zakres terytorialny, a także nakłady finansowe niezbędne dla jego kompleksowego wykonania, może być zrealizowane wyłącznie przy wsparciu środków zewnętrznych - pomocowych.

Niezbędne środki finansowe na współfinansowanie przedsięwzięcia zostały przyznane w Memorandum Finansowym Nr 2000/PL/16/P/PE/023 podpisanym pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z którym, Przedsięwzięcie miało być realizowane w dwóch Fazach, przy czym sprecyzowany został zakres Fazy I.

Zakres zadań realizowanych w ramach Przedsięwzięcia.

Dla osiągnięcia założonych celów realizacji Przedsięwzięcia niezbędnym jest zrealizowanie szeregu wyodrębnionych zadań o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym.

Zadania inwestycyjne niezbędne i zarazem przewidziane do wykonania w ramach realizacji Przedsięwzięcia (Faza I i II):

- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka i Żywiec.

- Budowa wodociągów na terenie następujących gmin: Gilowice, Jeleśnia, Lipowa, Milówka i Żywiec.

- Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Żywiec

- Uszczelnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Żywiec

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cięcinie

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwardoniu

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żywcu ( 2 etapy)

W efekcie realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym zostanie wykonanych:

- 786,321 km sieci kanalizacyjnej i 181 przepompowni ścieków,

- 124,169 km sieci wodociągowej i 7 pompowni,

- 20 km sieci kanalizacyjnej zostanie uszczelnionych,

- 10 km sieci wodociągowych zostanie uszczelnionych,

- Budowa 1 stacji uzdatniania wody,

- Budowa 4 zbiorników wody

- 3 oczyszczalnie ścieków zostaną rozbudowane i zmodernizowane

- Budowa instalacji suszenia osadów

Zadania pozainwestycyjne niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia (Faza I i II):

- Nadzór inżynierski nad realizacją zadań inwestycyjnych (Inżynier kontraktu)

- Pomoc techniczna,

- Prace badawcze,

- Prace projektowe,

- Działania informacyjno – promocyjne.

## Etapy realizacji Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch niezależnych Fazach, co wynika z postanowień zawartych w przywołanym wyżej Memorandum Finansowym.

Zadania inwestycyjne wchodzące w skład Fazy I, wynikające z Memorandum Finansowego, obejmować będą:

- Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Zwardoniu,

- Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Żywcu,

- Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Cięcinie,

Zadania pozainwestycyjne realizowane w ramach Fazy I, wynikające z Memorandum Finansowego, obejmować będą:

- Nadzór inżynierski nad realizacją zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Fazy I,

- Prace projektowe

- Pomoc techniczną

Pozostałe zadania niezbędne dla zrealizowania całości Przedsięwzięcia w zakresie opisanym wyżej realizowane będą w ramach Fazy II.

Ze względu na nieznany, a szacowany na chwilę obecną poziom dofinansowania Fazy II, zadań wchodzących w jej skład, a co za tym idzie możliwy do zrealizowania zakres przedmiotowy zadań wchodzących w skład Fazy II, Przedsięwzięcie jako całość może podlegać zmianom. W oparciu o Momemorandum finansowe przyznające środki na realizację Fazy I dane zawarte w niniejszym rozwiązaniu konkretyzują sytuację dotyczącą Fazy I, przyjmując w odniesieniu do Fazy II szacunkowe dane, wynikające z założeń przyjętych we wniosku formułowanym do Komisji Europejskiej, o przyznanie dofinansowania Fazy II

# Finanse Przedsięwzięcia:

Mimo, że realizacja Przedsięwzięcia jako całości została, co do zasady zaakceptowana przez Komisję Europejską, zgodnie z Memorandum Finansowym została dookreślona jedynie Faza I (pod względem przedmiotowym i finansowym), co wiąże się z ustalonym poziomem dofinansowania zadań realizowanych w ramach tej Fazy. Tak więc zadania realizowane w ramach Fazy I będą współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

W zakresie zadań programowanych do realizacji w ramach Fazy II nie zapadła decyzja zarówno o ich poziomie dofinansowania, jak i zakresie rzeczowym..

Wykazane poniżej dane finansowe dotyczące finansów całego Przedsięwzięcia oraz Fazy II opierają się na założeniu, iż przyznany procentowo poziom dofinansowania zadań wchodzących w skład Fazy II wyniesie 85%.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia z rozbiciem na środki zewnętrzne i własne beneficjentów w odniesieniu do całości Przedsięwzięcia, a także poszczególnych Faz jego realizacji przedstawia się następująco :

Całkowita wartość Przedsięwzięcia 		- 579 553 tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)				- 477 006 tys. Pln

Środki własne beneficjentów			- 102 547 tys. Pln

## Finanse Fazy I

Całkowita wartość Fazy I 				74 411 - tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)				47 637 - tys. Pln

Środki własne beneficjentów			26 774 - tys. Pln

## Finanse Fazy II (wartości szacunkowe przy założeniu współfinansowania w wysokości 85%)

Całkowita wartość 					505 142 - tys. Pln

Środki zewnętrzne (FS)				429 369 - tys. Pln

Środki własne beneficjentów			  75 773 - tys. Pln

# Model realizacji Przedsięwzięcia,

# Zaprezentowany poniżej model realizacji Przedsięwzięcia jest optymalny zarówno dla realizacji Fazy I, jak i programowanej Fazy II, uwzględniając specyfikę terenu obejmującego obszar dwóch zlewni, wielości podmiotów na nim funkcjonujących i zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia, a także rozdrobnienie składników majątkowych istniejących na tym terenie oraz mających zostać wytworzonych w ramach realizacji Przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie (Faza I i Faza II) realizowane będzie w oparciu o model grupowy.

Krótka charakterystyka modelu grupowego.

Model grupowy w odróżnieniu od modelu opartego na pojedynczym beneficjencie jest wyjątkiem od zasady i jest możliwy do zastosowania wyłącznie w sytuacji, gdy więcej niż jeden podmiot – beneficjent realizować będzie, działając w porozumieniu, zgrupowane razem projekty, przy czym możliwym będzie jednoczesne określenie techniczne i finansowe oddzielnych etapów projektu do celów otrzymywanej pomocy, a ten sposób ich realizacji zapewni osiągnięcie zakładanego celu Przedsięwzięcia. Konsekwencją przyjęcia takiego modelu jest realizacja całości Przedsięwzięcia przez kilku beneficjentów.

Model ten wynika wprost z treści Artykułu A Załącznika nr II Rozporządzenia Rady Europy (WE) Nr 1164/1994 z dnia 16 maja 1994r. ustanawiającego Fundusz Spójności oraz Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1265/99 z dnia 21 czerwca 1999r. zmieniającego załącznik Nr II do rozporządzenia (WE) Nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności.

I tak dla celów tego modelu zostały wprowadzone pojęcia „projekt” oraz „etap”, z czego „projekt” to ekonomicznie niepodzielna całość prac spełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną, oraz posiadającą wyraźnie określone cele, a „etap” to technicznie i finansowo niezależny etap, który może zostać określony jako operacyjny.

Skoro model grupowy opiera się na połączeniu w jedną całość i wspólnym finansowania kilku projektów, koniecznym jest spełnione kilku warunków, aby takie połączenie było możliwe. Są to następujące warunki: poszczególne projekty muszą być zlokalizowane na tym samym obszarze, realizacja ich musi wynikać z ogólnego planu utworzonego dla tego obszaru, oraz muszą być nadzorowane przez organ odpowiedzialny za koordynowanie i monitorowanie grupy projektów w przypadkach gdy projekty są realizowane przez różne podmioty (beneficjentów).

Opierając się na przytoczonych wyżej wymaganiach o charakterze prawnym dla możliwości realizacji całości zadania przy zastosowaniu modelu grupowego, należy stwierdzić, iż Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” jest odbiciem planu określonego działania na terenie powiatu żywieckiego. Plan ten realizowany winien być przez szereg współdziałających ze sobą podmiotów, w szczególności poprzez realizację kilku tak naprawdę oddzielnych projektów, przez które należy rozumieć m.in. modernizację poszczególnych oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji. Ponadto, opierając się na układzie własnościowym i funkcjonalnym poszczególnych wymienionych wyżej projektów należy stwierdzić, iż ze swej istoty właściwym jest, aby poszczególne projekty były realizowane przez różne podmioty.

Za modelem grupowym realizacji całego Projektu przemawia również i to, że po pierwotnie złożonym wniosku zostało uznane przez Komisję Europejską, iż sam Projekt będzie realizowany w odrębnych etapach, z których każdy będzie zawierał realizację mniejszych projektów stanowiących całość o charakterze techniczno – funkcjonalnym.

Konsekwencją wprowadzenia modelu grupowego jest, w sferze organizacyjnej i funkcjonalnej Przedsięwzięcia, konieczność wyodrębnienia obszarów realizacji Przedsięwzięcia, Projektów podlegających w ich ramach realizacji, a także podmiotów je realizujących – beneficjentów środków pomocowych.

Wprowadzenie grupowego modelu realizacji przedsięwzięcia, a przez to więcej niż jednego beneficjenta, wymagać będzie przypisania poszczególnym beneficjentom odpowiednich im ról przewidzianych w tego typu modelu. W tym modelu niezbędne jest funkcjonowanie dwóch różnych kategorii podmiotów, a mianowicie Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację Zadania (POK) oraz Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację Zadania (POZR).

Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Monitoring (POK) – Podmiot odpowiedzialny za koordynację i monitorowanie w projektach grupowych (zgodnie z art. A ust.4 lit.c Załącznika II do rozporządzenia 1164/94). Podmiot ten, działa na podstawie podpisanych umów z POZR oraz w granicach udzielonego przez poszczególne POZR pełnomocnictwa. Podmiot ten może jednocześnie być POZR.

W ramach realizacji Przedsięwzięcia istniejące spółki komunalne (MPWiK w Żywcu Sp. z o.o. oraz Beskid Ekosystem Sp. z o.o.) pełniłyby rolę – Podmiotów odpowiedzialnych za realizację (POZR), natomiast ZMGE pełniłby rolę – Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR) jak i Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynację i Monitoring (POK)

Każdy z beneficjentów, w powyższym układzie podlega ocenie pod kątem zdolności do bycia beneficjentem, w szczególności zdolności organizacyjnej, a także zdolności finansowej do zapewnienia współfinansowania realizowanego przez siebie projektu ze środków własnych.

Obszary realizacji Przedsięwzięcia:

Całość Przedsięwzięcia, zarówno  Faza I jak i programowana do realizacji Faza II, realizowana będzie na dwóch obszarach nazwanych –Węgierska Górka i Żywiec.

Powyższe wyodrębnienie zostało dokonane ze względu na układ terenu oraz powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi zadaniami na ich obszarze realizowanymi, a zapewniającymi spełnienie, na każdym z wyodrębnionych obszarów, celów założonych dla całego Przedsięwzięcia.

W skład poszczególnych obszarów realizacji projektu wchodzą następujące gminy:

## Obszar Węgierska Górka

- Gmina Milówka

- Gmina Rajcza

- Gmina Ujsoły

- Gmina Węgierska Górka

## Obszar Żywiec

- Gmina Gilowice

- Gmina Jeleśnia

- Gmina Koszarawa

- Gmina Lipowa

- Gmina Łodygowice

- Gmina Radziechowy Wieprz

- Gmina Żywiec

Realizacja całości Przedsięwzięcia obejmować będzie projekty obejmujące obydwa obszary

Beneficjenci:

Realizacja Przedsięwzięcia będzie prowadzona przez trzech beneficjentów:

- Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,

- MPWiK w Żywcu Sp z o.o.,

- Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

W ramach Fazy I wymienieni powyżej poszczególni beneficjenci realizować będą następujące zadania:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwardoniu,

- Inżynier kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zwardoniu (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie),

- Pomoc techniczna,

- Prace projektowe sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

MPWiK Żywiec Sp. z o.o.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu,

- Inżynier kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Żywcu,

- Prace projektowe oczyszczalni ścieków w Żywcu

Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cięcinie,

- Inżynier kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie (realizowane w ramach jednego zamówienia wspólnie z nadzorem nad realizacją rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zwardoniu)

Docelowo w ramach Fazy I i II programuje się, iż poszczególni beneficjenci realizować będą łącznie następujące projekty:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

- Kanalizacja na terenie Gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły,

- Wodociągi na terenie następujących Gmin: Lipowa, Gilowice, Jeleśnia, Milówka,

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zwardoniu,

- Inżynier kontraktu – kanalizacja i wodociągi dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin objętych Przedsięwzięciem, za wyjątkiem zadań zlokalizowanych na terenie gmin Żywiec i Węgierska Górka,

- Prace badawcze dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin objętych Przedsięwzięciem, za wyjątkiem zadań zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka,

- Prace projektowe dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gmin objętych Przedsięwzięciem, za wyjątkiem zadań zlokalizowanych na terenie gmin Żywiec i  Węgierska Górka,

- Pomoc techniczna

- Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na gminy objęte Przedsięwzięciem, za wyjątkiem części przypadającej na MPWiK i Beskid-Ekosystem.

MPWiK Żywiec Sp. z o.o.:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu,

- Budowa instalacji suszenia osadów,

- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żywiec,

- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Żywiec,

- Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Żywiec,

- Uszczelnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Żywiec,

- Inżynier kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Żywcu,

- Inżynier kontraktu – kanalizacja i wodociągi dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Żywiec,

- Prace projektowe dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Żywiec,

- Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na MPWiK.

Beskid Ekosystem Sp. z o.o.:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cięcinie,

- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Węgierska Górka,

- Inżynier kontraktu dla rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Cięcinie i Zwardoniu,

- Inżynier kontraktu – kanalizacja i wodociągi dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka,

- Prace badawcze dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka,

- Prace projektowe dla zadań inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Węgierska Górka,

- Działania informacyjno-promocyjne w części przypadającej na Beskid-Ekosystem.

W ramach projektu Grupowego poszczególni beneficjenci pełnić będą role:

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu:

- Podmiotu odpowiedzialnego za koordynację zadania – w odniesieniu do całego Przedsięwzięcia, zarówno Fazy I jak i Fazy II

- Podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania - w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II

MPWiK w Żywcu Sp. z o.o.

- Podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania – w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II,

Beskid Ekosystem Sp. z o.o.

- Podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania – w ramach realizowanych przez siebie zadań, zarówno realizowanych w Fazie I jak i w programowanej Fazie II

Nakłady finansowe poszczególnych beneficjentów:

Jako, że Przedsięwzięcie (Faza I i Faza II) realizowane będzie w układzie grupowym trzech beneficjentów, z których każdy realizował będzie we własnym zakresie przypisane mu zadania, a ramach każdej z Faz udział własny przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięcia dla poszczególnych beneficjentów w rozbiciu na poszczególne Fazy, przy przyjęciu opisanych wyżej poziomów dofinansowania, będzie przedstawiał się w następujący sposób:

Faza I

Udział własny ZMGE:					   5 690 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.			 17 112 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.		   3 972 tys. PLN

Udział własny ogółem: 					 26 774 tys. PLN

Faza II

Udział własny ZMGE:					 60 255 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.			 14 135 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.		   1 381 tys. PLN

Udział własny ogółem: 					 75 771 tys. PLN

Całość Przedsięwzięcia:

Udział własny ZMGE:					 65 945 tys. PLN

Udział własny MPWiK Żywiec Sp. z o.o.			 31 247 tys. PLN

Udział własny Beskid Ekosystem Sp. z o.o.		   5 353 tys. PLN

Udział własny ogółem: 					 102 545 tys. PLN

Szczegółowy rozkład nakładów ponoszonych przez poszczególnych beneficjentów w ramach poszczególnych faz Przedsięwzięcia obrazują tabele nr 1-3.

Udział własny będzie sfinansowany pożyczkami z NFOŚiGW i WFOŚiGW (za wyjątkiem kosztów Pomocy Technicznej). Pożyczki będą spłacane poprzez wpłaty gmin do ZMGE.

Udział własny przypadający na poszczególne gminy, z rozbiciem na poszczególne Fazy realizacji Przedsięwzięcia  jest następujący:

Faza I

Gilowice 				10,9 %	620 tys. PLN

Jeleśnia				13,8 %	784 tys. PLN

Koszarawa				  1,8 %	102 tys. PLN

Lipowa				  6,2 %	354 tys. PLN

Łodygowice				  6,8 %	388 tys. PLN

Milówka				  8,9 %	504 tys. PLN

Radziechowy Wieprz		  3,2 %	183 tys. PLN

Rajcza				15,7 %	896 tys. PLN

Ujsoły					  8,3 %	474 tys. PLN

Żywiec				20,7 %	1 178 tys. PLN

Węgierska Górka			  3,6 %	207 tys. PLN

Razem:  					         5 690  tys. PLN

Faza II

Gilowice 				  9,0 %	 5 446 tys. PLN

Jeleśnia				18,2 %	10 940 tys. PLN

Koszarawa				  5,0 %	 2 989 tys. PLN

Lipowa				17,0 %	10 243 tys. PLN

Łodygowice				18,7 %	11 246 tys. PLN

Milówka				  8,2 %	  4 950 tys. PLN

Radziechowy Wieprz		  8,9 % 	  5 338 tys. PLN

Rajcza				  9,1 %	  5 482 tys. PLN

Ujsoły					  6,0 %	  3 621 tys. PLN

Razem:  						60 255 tys. PLN

Całość Przedsięwzięcia:

Gilowice 				  9,2 %	  6 066 tys. PLN

Jeleśnia				17,8 %	11 724 tys. PLN

Koszarawa				  4,7 %	  3 091 tys. PLN

Lipowa				16,1 %	10 597 tys. PLN

Łodygowice				17,6 %	11 634 tys. PLN

Milówka				  8,3 %	  5 454 tys. PLN

Radziechowy Wieprz		  8,4 %	  5 521 tys. PLN

Rajcza				  9,7 %	  6 378 tys. PLN

Ujsoły					  6,2 %	  4 095 tys. PLN

Żywiec				  1,8 %	  1 178 tys. PLN

Węgierska Górka			  0,3 %	     207 tys. PLN

Razem:  						65 945  tys. PLN

Szczegółowy rozkład nakładów ponoszonych przez poszczególne gminy na rzecz ZMGE w ramach poszczególnych faz Przedsięwzięcia obrazują tabele 4-6.

Gminy Węgierska Górka i Żywiec nie będą ponosiły bezpośrednio kosztów realizacji zadań przypisanych do ZMGE (za wyjątkiem kosztów Pomocy Technicznej oraz opracowania dokumentacji projektowej dla zadań II Fazy) bowiem na ich terenie zadania te będą realizowane przez spółki komunalne, w których udziałowcem dominującym są te gminy.

W obecnym stanie własnościowym, warunkiem prowadzenia przez ZMGE inwestycji na terenie oczyszczalni ścieków w Zwardoniu, stanowiącej obecnie własność gminy Rajcza (prace modernizacyjne) jest uprzednie przekazanie własności powyższej oczyszczalni na rzecz ZMGE przez Gminę Rajcza.

Dla zapewnienia możliwości realizacji powyższego Przedsięwzięcia, gminy te będą musiały podjąć, przewidziane prawem działania zmierzające do zapewnienia własnym spółkom komunalnym możliwości realizacji przypisanych im zadań, w szczególności w zakresie zdolności finansowej do ich wykonania, co może się wiązać zarówno z zasilaniem spółek gotówką w sposób prawem przewidziany bądź też udzielaniem im stosownych poręczeń.

Realizacja Przedsięwzięcia w oparciu o Model Grupowy wymagać będzie zmiany obecnie obowiązującego Memorandum Finansowego w części obejmującej Beneficjenta Końcowego tj. Beneficjentami Końcowymi byłyby dwie spółki komunalne (POZR) posiadające stosowną umowę zawartą z ZMGE będącym równolegle POZR i POK.

Efektem takiego układu będzie to, że w zakresie poszczególnych działań o charakterze inwestycyjnym działania te prowadzone będą przez poszczególne podmioty, a przysporzenie majątkowe dokonywane będzie odpowiednio na rzecz spółek w zakresie modernizacji oczyszczalni i związku międzygminnego (w konsekwencji gmin wchodzących w jego skład, na których terenie realizowany jest dany projekt) w zakresie tworzonego majątku kanalizacyjnego i objętego projektem majątku wodociągowego.

W przypadku gmin, wytworzone w wyniku realizacji Projektu składniki infrastruktury kanalizacyjnej posadowione na terenie tych gmin przechodzić będą na własność poszczególnej gminy w momencie wystąpienia gminy ze związku międzygminnego, po uprzednim uiszczeniu udziału własnego, bądź też w przypadku rozwiązania związku międzygminnego po spełnieniu tego samego warunku.

W przypadku wystąpienia gminy ze związku pozyskanym w opisany wyżej sposób mieniem gminy mogą dysponować według własnego uznania w szczególności mogą go wnieść jako aport do istniejących spółek komunalnych.

Tabela nr 1

Udział własny poszczególnych beneficjentów w układzie finansowym i procentowym w ramach I Fazy Przedsięwzięcia

| Udział własny - Faza I [tys. PLN] | ZMGE | MPWiK | Beskid-Ekosystem | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc techniczna | 2 909 | 0 | 0 | 2 909 |
| w tym VAT od całości nakładów na P. Techn.. | 1 124 | 0 | 0 | 1 124 |
| Inżynier kontraktu - oczyszczalnie | 13 | 486 | 116 | 615 |
| Prace projektowe oczyszczalni ścieków | 0 | 490 | 0 | 490 |
| Prace projektowe sieci kanalizacyjnej | 2 099 | 0 | 0 | 2 099 |
| Prace projektowe sieci wodociągowej | 204 | 0 | 0 | 204 |
| Oczyszczalnie ścieków – budowa | 465 | 16 136 | 3 856 | 20 457 |
| Razem Faza I | 5 690 | 17 112 | 3 972 | 26 774 |
| Procentowy udział beneficjenta w całości I Fazy | 21,3% | 63,9% | 14,8% | 100,0% |

Tabela nr 2

Udział własny poszczególnych beneficjentów w układzie finansowym i procentowym w ramach II Fazy Przedsięwzięcia

| Udział własny – II Faza [tys. PLN] | ZMGE | MPWiK | Beskid-Ekosystem | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja | 53 393 | 6 913 | 1 291 | 61 597 |
| Wodociągi | 4 529 | 2 335 | 0 | 6 864 |
| Inżynier kontraktu - kanalizacja | 1 725 | 262 | 36 | 2 023 |
| Inżynier kontraktu - wodociągi | 113 | 129 | 0 | 242 |
| Prace badawcze dla uszczelnień sieci | 135 | 0 | 15 | 150 |
| Instalacja suszenia osadów | 0 | 2 252 | 0 | 2 252 |
| Uszczelnienie- kanalizacja | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 |
| Uszczelnienie- wodociągi | 0 | 450 | 0 | 450 |
| Działania informacyjne i promocyjne | 360 | 40 | 40 | 440 |
| Razem Faza II | 60 255 | 14 136 | 1 382 | 75 773 |
| Procentowy udział beneficjenta w całości II Fazy | 79,5% | 18,7% | 1,8% | 100,0% |

Tabela nr 3

Udział własny poszczególnych beneficjentów w układzie finansowym i procentowym w ramach całego Przedsięwzięcia

| Udział własny – całość Przedsięwzięcia [tys. PLN] | ZMGE | MPWiK | Beskid-Ekosystem | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc techniczna | 2 909 | 0 | 0 | 2 909 |
| w tym VAT od całości nakładów na P. Techn. | 1 124 | 0 | 0 | 1 124 |
| Kanalizacja | 53 393 | 6 913 | 1 291 | 61 597 |
| Wodociągi | 4 529 | 2 335 | 0 | 6 864 |
| Inżynier kontraktu - kanalizacja | 1 725 | 262 | 36 | 2 023 |
| Inżynier kontraktu - wodociągi | 113 | 129 | 0 | 242 |
| Inżynier kontraktu - oczyszczalnie | 13 | 486 | 116 | 615 |
| Prace projektowe oczyszczalni ścieków | 0 | 490 | 0 | 490 |
| Prace projektowe sieci kanalizacyjnej | 2 099 | 0 | 0 | 2 099 |
| Prace projektowe sieci wodociągowej | 204 | 0 | 0 | 204 |
| Prace badawcze dla uszczelnień sieci | 135 | 0 | 15 | 150 |
| Oczyszczalnie ścieków – budowa | 465 | 16 136 | 3 856 | 20 457 |
| Instalacja suszenia osadów | 0 | 2 252 | 0 | 2 252 |
| Uszczelnienie- kanalizacja | 0 | 1 755 | 0 | 1 755 |
| Uszczelnienie- wodociągi | 0 | 450 | 0 | 450 |
| Działania informacyjne i promocyjne | 360 | 40 | 40 | 440 |
| Razem całość przedsięwzięcia | 65 945 | 31 248 | 5 354 | 102 547 |
| Procentowy udział beneficjenta w całości Przedsięwzięcia | 64,30% | 30,50% | 5,20% | 100,00% |

Tabela nr 4

Udział własny poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach I Fazy Przedsięwzięcia

| Nakłady I Faza [tys. PLN] | Gilowice | Jeleśnia | Koszarawa | Lipowa | Łodygowice | Radziechowy-Wieprz | Milówka | Rajcza | Ujsoły | Węgierska Górka | Żywiec | Razem ZMGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc techniczna | 189 | 379 | 102 | 354 | 388 | 183 | 171 | 196 | 125 | 111 | 711 | 2 909 |
| w tym VAT od całości nakładów na P. Techn. | 73 | 146 | 39 | 137 | 150 | 71 | 66 | 76 | 48 | 43 | 275 | 1 124 |
| Inżynier kontraktu - oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Prace projektowe oczyszczalni ścieków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prace projektowe sieci kanalizacyjnej | 395 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 222 | 349 | 96 | 417 | 2 099 |
| Prace projektowe sieci wodociągowej | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 50 | 204 |
| Oczyszczalnie ścieków – budowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Razem I Faza | 620 | 784 | 102 | 354 | 388 | 183 | 504 | 896 | 474 | 207 | 1 178 | 5 690 |
| Procentowy udział Gminy w ramach ZMGE | 10,9% | 13,8% | 1,8% | 6,2% | 6,8% | 3,2% | 8,9% | 15,7% | 8,3% | 3,6% | 20,7% | 100,0% |

Tabela nr 5

Udział własny poszczególnych gmin w układzie finansowym i procentowym w ramach II Fazy Przedsięwzięcia

| Nakłady II Faza [tys. PLN] | Gilowice | Jeleśnia | Koszarawa | Lipowa | Łodygowice | Radziechowy-Wieprz | Milówka | Rajcza | Ujsoły | Węgierska Górka | Żywiec | Razem ZMGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kanalizacja | 4 812 | 9 754 | 2 836 | 7 524 | 10 817 | 5 102 | 3 804 | 5 264 | 3 480 | 0 | 0 | 53 393 |
| Wodociągi | 443 | 806 | 0 | 2 341 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 529 |
| Inżynier kontraktu - kanalizacja | 125 | 305 | 98 | 265 | 374 | 181 | 128 | 163 | 86 | 0 | 0 | 1 725 |
| Inżynier kontraktu - wodociągi | 11 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Prace badawcze dla uszczelnień sieci | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 135 |
| Instalacja suszenia osadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uszczelnienie- kanalizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uszczelnienie- wodociągi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działania informacyjne i promocyjne | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 360 |
| Razem | 5 446 | 10 940 | 2 989 | 10 243 | 11 246 | 5 338 | 4 950 | 5 482 | 3 621 | 0 | 0 | 60 255 |
| Procentowy udział Gminy w ramach ZMGE | 9,0% | 18,2% | 5,0% | 17,0% | 18,7% | 8,9% | 8,2% | 9,1% | 6,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% |

Tabela nr 6

Udział własny poszczególnych gmin w układzie finansowym  w ramach całego Przedsięwzięcia,

| Nakłady razem [tys. PLN] | Gilowice | Jeleśnia | Koszarawa | Lipowa | Łodygowice | Radziechowy-Wieprz | Milówka | Rajcza | Ujsoły | Węgierska Górka | Żywiec | Razem ZMGE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomoc techniczna | 189 | 379 | 102 | 354 | 388 | 183 | 171 | 196 | 125 | 111 | 711 | 2 909 |
| w tym VAT od całości nakładów na P. Techn. | 73 | 146 | 39 | 137 | 150 | 71 | 66 | 76 | 48 | 43 | 275 | 1 124 |
| Kanalizacja | 4 812 | 9 754 | 2 836 | 7 524 | 10 817 | 5 102 | 3 804 | 5 264 | 3 480 | 0 | 0 | 53 393 |
| Wodociągi | 443 | 806 | 0 | 2 341 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 529 |
| Inżynier kontraktu - kanalizacja | 125 | 305 | 98 | 265 | 374 | 181 | 128 | 163 | 86 | 0 | 0 | 1 725 |
| Inżynier kontraktu - wodociągi | 11 | 20 | 0 | 58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| Inżynier kontraktu - oczyszczalnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Prace projektowe oczyszczalni ścieków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prace projektowe sieci kanalizacyjnej | 395 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 222 | 349 | 96 | 417 | 2099 |
| Prace projektowe sieci wodociągowej | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 50 | 204 |
| Prace badawcze dla uszczelnień sieci | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 135 |
| Oczyszczalnie ścieków – budowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| Instalacja suszenia osadów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uszczelnienie- kanalizacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uszczelnienie- wodociągi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Działania informacyjne i promocyjne | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 360 |
| Razem | 6 066 | 11 724 | 3 091 | 10 597 | 11 634 | 5 521 | 5 454 | 6 378 | 4 095 | 207 | 1 178 | 65 945 |
| Procentowy udział Gminy w ramach ZMGE | 9,2% | 17,8% | 4,7% | 16,1% | 17,6% | 8,4% | 8,3% | 9,7% | 6,2% | 0,3% | 1,8% | 100,0% |